PRD：CASMI 2026 质谱分子结构识别项目（本地轻量级版）

版本：2.1

日期：2026-10-02

状态：待执行

目标读者：AI Agent / 项目执行团队

## 核心变更

修正 MetFrag 相关硬伤：MetFrag 是 Java 工具，不能直接"Python 重实现"。改为纯 Python 碎片评分方案或本地预计算分数上传。

明确竞赛提交 Notebook 限制：CASMI 2026 竞赛规则规定 CPU/GPU Notebook 均 ≤ 9 小时。

修正 RTX 5060 算力描述：572 TOPS 为 INT8 理论峰值，实际受 8GB 显存限制。

明确化学先验特征为自建，不依赖未证实的官方词典。

确认 DreaMS、SimMS、RDKit 2026.03.3 等关键依赖的真实性。

# 1. 项目概述

## 1.1 竞赛背景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 竞赛名称 | Enveda CASMI 2026 - Molecule ID From Mass Spectra |
| 平台 | Kaggle |
| 任务 | 根据 LC-MS/MS 谱图预测小分子二维结构（SMILES） |
| 提交方式 | 在 Kaggle Notebook 中运行代码，平台自动评分 |
| 核心挑战 | 测试集分子为真正新颖结构，检索库中不存在正确答案 |

## 1.2 当前状态

已有检索式基线：公开分数约 0.176

验证缺陷：验证集 MRR@25 高达 0.873–0.917，但 Kaggle 仅 0.140–0.141（同源污染）

## 1.3 硬件环境

| 组件 | 配置 |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
| GPU | NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7 |
| CUDA Cores | 3840 |
| 显存 | 8GB GDDR7 |

说明：RTX 5060 的 INT8 理论峰值算力约 572 TOPS，但实际深度学习有效算力受 8GB 显存限制，适合轻量级模型训练与推理，不适合大规模生成模型训练。

## 1.4 项目目标

| 层级 | 目标 |
| --- | --- |
| 最终目标 | Kaggle MRR@25 > 0.30，冲刺 0.33 |
| 阶段一 | 重构严格验证流水线，确认真实基线 |
| 阶段二 | 检索+重排主引擎，本地严格验证 MRR@25 ≥ 0.28 |
| 阶段三 | 特征增强，本地严格验证 MRR@25 ≥ 0.30 |
| 工程目标 | Kaggle Notebook 推理 < 9 小时，本地推理 < 2 小时 |
| 最低可接受 | Kaggle MRR@25 ≥ 0.25 |

# 2. 评估标准与提交约束

## 2.1 评估指标：MRR@25

第 1 位得 1.0，第 2 位得 0.5，第 25 位得 0.04

前 25 无正确答案得 0

匹配规则：RDKit 2026.03.3 互变异构体规范化，比较 InChIKey 前 14 位

RDKit 2026.03.3 已确认存在，为 Q1 2026 发布版本

## 2.2 Kaggle 提交格式

CSV，molecule_id 和 smiles 两列

每个分子最多 25 个候选 SMILES，用分号 ; 连接

最优候选排最前

保存到 /kaggle/working/submission.csv

Notebook 中必须显式打印 MRR@25

## 2.3 Kaggle Notebook 限制

| 限制 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行时长 | CASMI 2026 竞赛规则规定 CPU/GPU Notebook 均 ≤ 9 小时 |
| 平台通用限制 | Kaggle 平台通用限制为 12 小时，但竞赛规则覆盖此限制 |
| 代码形式 | 单文件、自包含 Python 程序 |
| 包安装 | 禁止 pip install / conda install |
| 联网 | 禁止 |

关键策略：所有模型权重和数据资产预先上传为 Kaggle Dataset，Notebook 中只做推理。

## 2.4 外部数据政策

竞赛允许"公开且免费可得的外部数据，包括预训练模型"，但需在技术报告中声明

行动项：逐条阅读 Rules，记录所有外部资源

# 3. 系统架构

核心思路：用"检索+重排"替代"生成"。当前公开最强方案（约 0.328）的主引擎均为检索和重排，而非生成。

## 3.1 核心组件一：谱图嵌入提取

推荐方案：DreaMS（Deep Representations Empowering the Annotation of Mass Spectra）

基于 7 层 Transformer 编码器，8 头自注意力机制，生成 1024 维表征向量

在 CASMI2022 基准上，DreaMS 在余弦相似度和欧氏距离方面的嵌入预测最为准确

与 Spec2Vec 和 MS2DeepScore 相比，DreaMS 在更广泛的化合物类别和采集条件上进行了预训练

参数量适中，RTX 5060 8GB 显存可处理批量推理

模型 checkpoint 约 1.2 GB

备选方案：Spec2Vec（基于 Word2Vec 的谱图嵌入，更轻量但精度略低）

## 3.2 核心组件二：GPU 加速相似度计算

推荐方案：SimMS

GPU 加速的余弦相似度实现，相比 MatchMS 参考实现有约 1000 倍加速，且无精度损失

在 GPU 上可计算 4096×4096 相似度矩阵，耗时仅几分之一秒

MIT 开源许可，代码仓库：https://github.com/pangeAI/simms/

RTX 5060 的 3840 CUDA 核心足以处理大规模相似度计算

工作流程：

在本地使用 DreaMS 提取所有训练集谱图的嵌入向量，构建向量索引库

对每个测试谱图，使用 SimMS 计算其嵌入向量与索引库中所有向量的余弦相似度

召回 Top-500 候选分子

## 3.3 核心组件三：多通道证据评分

对召回的每个候选分子，计算以下证据分数（CPU 并行，无需 GPU）：

| 通道 | 方法 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 谱图相似度 | 修正余弦 / 中性丢失余弦 | 使用 matchms 库 |
| 分子式匹配 | 精确质量 + 同位素模式 | RDKit + 自实现 |
| 碎片解释 | 纯 Python 碎片评分 | RDKit 自实现（见下方说明） |
| 化学先验特征 | 中性丢失 / 诊断离子匹配 | 自建（非官方保证） |

碎片评分说明（重要修正）：

此前 PRD 写"Python 重实现 MetFrag-like 碎片评分"，这是不准确的。MetFrag 本身是 Java 工具，基于 Chemistry Development Kit（CDK）实现，不是 Python 库。虽然有一个叫 pymetfrag 的 Python 封装包，但它只是调用 MetFrag 的 Java 后端，PyPI 上的最新版本发布于 2015 年，已有 8 年多没有更新，不支持现代 Python 环境。

修正方案：

方案 A（推荐）：使用 RDKit 自实现纯 Python 碎片评分。RDKit 提供了丰富的分子碎裂相关函数（如 Chem.rdmolops、rdMolDescriptors），可以实现简化的碎片匹配逻辑，包括中性丢失匹配、碎片离子 m/z 覆盖度等。

方案 B：如果一定要用 MetFrag 的评分逻辑，在本地用 Java 运行 MetFrag，把每个候选的评分结果预计算好，作为特征上传 Kaggle Dataset，Notebook 中只读取分数。

化学先验特征说明：

此前 PRD 错误声称"竞赛官方提供 26 种中性丢失和 20 种诊断离子词典"。修正为：该词典未确认存在。若竞赛 Data/Discussion/Rules 中确认有，则使用官方版本；否则自行从公开文献统计构建。常见中性丢失示例：H₂O 18.0106、CO₂ 43.9898、NH₃ 17.0265、CO 27.9949、CH₂O 30.0106、C₂H₄ 28.0313。诊断离子列表可从 MassBank、GNPS 等公开谱库统计。是否有效，用严格验证集 MRR@25 判断。

## 3.4 核心组件四：学习型重排

推荐方案：XGBoost 或 LightGBM

树模型对 CPU 并行计算优化良好，Ultra 7 多核可在几分钟到几小时内完成训练

输入特征：多通道证据分数 + 分子描述符（Morgan 指纹、分子量、LogP 等）

输出：最终排序分数

不需要 GPU，完全在本地 CPU 完成

## 系统架构总览

输入谱图 + 分子式
       │
       ▼
┌──────────────────┐
│  谱图嵌入提取     │  DreaMS (1024维)
│  (预训练模型)     │  本地 GPU 推理，8GB 显存足够
└────────┬─────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│  GPU 加速相似度   │  SimMS (1000x speedup)
│  向量检索 Top-K   │  从检索库中召回 Top-500 候选
└────────┬─────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│  多通道证据评分   │  谱图相似度 + 分子式匹配 + 碎片解释
│  (CPU 并行)       │  + 化学先验特征
└────────┬─────────┘
         │
         ▼
┌──────────────────┐
│  学习型重排       │  XGBoost / LightGBM
│  (CPU 训练)       │  输出最终 Top-25
└────────┬─────────┘
         │
         ▼
    submission.csv

# 4. 数据准备

## 4.1 需要上传 Kaggle Dataset 的资产

| 资产 | 大小估计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DreaMS 模型权重 | ~1.2 GB | PyTorch checkpoint |
| 训练集谱图嵌入向量库 | 取决于规模 | 250万谱图 × 1024 维，约 10GB（可压缩） |
| XGBoost 重排器模型 | ~10–50 MB | 训练好的模型文件 |
| 预计算候选池 | 视规模 | 按分子式索引 |

注意：Kaggle Notebook 磁盘约 20GB，需控制总大小。嵌入向量库可使用 float16 压缩或只保留 Top-K 检索所需的索引。

## 4.2 本地数据预处理流程

1. 下载竞赛训练集（~250万张谱图，来自275,000个分子）
2. 用 matchms 加载和标准化谱图
3. 用 DreaMS 提取所有谱图的嵌入向量（RTX 5060 GPU 加速）
4. 构建向量索引库（faiss 或 numpy 数组）
5. 保存到本地，后续上传 Kaggle Dataset

# 5. 实施阶段与验收

## 阶段 0：合规与环境确认（第 0–1 周）

□ 逐条阅读竞赛 Rules，确认外部数据政策

□ 确认 Kaggle 环境可用包列表，重点检查 RDKit 版本

□ 下载竞赛数据 + sample_submission.csv

□ 确认是否官方提供中性丢失/诊断离子词典；若无，规划自建

□ 在本地安装 PyTorch + CUDA 环境，验证 RTX 5060 可用

验收：合规清单、环境清单、数据就绪。

## 阶段 1：基础修复 + 本地环境（第 1–2 周）

□ 重构验证流水线，实现分子不相交验证集

□ 重新评估当前基线在严格验证下的真实性能

□ 在本地安装 DreaMS、SimMS、matchms、RDKit

□ 测试 DreaMS 在 RTX 5060 上的推理速度和显存占用

□ 测试 SimMS 在 RTX 5060 上的相似度计算速度

□ 构建训练集谱图嵌入向量库

□ 验证提交格式与 sample_submission.csv 一致

验收：严格验证真实基线；本地 GPU 推理流程跑通。

## 阶段 2：检索+重排主引擎（第 3–5 周）

□ 实现 DreaMS 嵌入提取 + SimMS 相似度检索

□ 实现纯 Python 碎片评分（RDKit 自实现）

□ 集成自建化学先验特征（中性丢失/诊断离子）

□ 训练 XGBoost/LightGBM 重排器

□ 在严格验证集上评估，目标：MRR@25 ≥ 0.25

□ 上传 DreaMS 权重和嵌入向量库到 Kaggle Dataset

□ 在 Kaggle Notebook 中测试加载 + 推理完整流程

□ 推理时间目标 < 2 小时

验收：本地严格验证 MRR@25 ≥ 0.28；Kaggle ≥ 0.25。

## 阶段 3：特征增强与调优（第 6–8 周）

□ 增加更多重排特征：分子指纹相似度、碎片覆盖率、中性丢失匹配数等

□ 尝试不同的嵌入模型组合（DreaMS + Spec2Vec 融合）

□ 优化候选召回策略（自适应质量容差、质量位移类似物传播）

□ 在严格验证集上评估，目标：MRR@25 ≥ 0.30

验收：本地严格验证 MRR@25 ≥ 0.30。

## 阶段 4：整合与提交（第 9–10 周）

□ 完整 Notebook 端到端测试

□ 记录实际运行时间，确保 < 9 小时

□ 生成 submission.csv 并提交

□ 分析 MRR@25 分解，识别瓶颈

验收：Kaggle MRR@25 > 0.30，冲刺 0.33。

# 6. 技术栈清单

## 6.1 核心 Python 包

| 包 | 用途 | 安装方式 |
| --- | --- | --- |
| RDKit | SMILES 规范化、InChIKey、Murcko 骨架、碎片评分 | conda install -c conda-forge rdkit |
| matchms | 谱图加载、预处理、余弦相似度 | pip install matchms |
| DreaMS | 谱图嵌入提取 | 从 GitHub 克隆 |
| SimMS | GPU 加速相似度计算 | pip install simms（或从 GitHub） |
| xgboost / lightgbm | 学习型重排器 | pip install xgboost lightgbm |
| faiss-cpu / faiss-gpu | 向量索引与检索 | pip install faiss-cpu |
| pandas / numpy / scikit-learn | 数据处理与评估 | 已预装 |

注意：pymetfrag 不推荐，因其最新版本发布于 2015 年，不支持现代 Python 环境。

## 6.2 本地开发环境

# 创建 conda 环境
conda create -n casmi2026 python=3.10
conda activate casmi2026

# 安装核心包
conda install -c conda-forge rdkit
pip install matchms xgboost lightgbm faiss-cpu
pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121

## 6.3 Kaggle Notebook 执行模板

# 1. 加载上传的资产
embedding_lib = load_from_dataset('/kaggle/input/casmi-embeddings/')
dreams_model = load_model('/kaggle/input/casmi-models/dreams.pt')
ranker = load_model('/kaggle/input/casmi-models/ranker.json')

# 2. 读取测试数据
test = pd.read_parquet('/kaggle/input/enveda-casmi26/test.parquet')

# 3. 推理流水线
# 3a. 提取测试谱图嵌入
test_embeddings = dreams_model.encode(test)
# 3b. GPU 加速相似度检索
candidates = simms_retrieve(test_embeddings, embedding_lib, top_k=500)
# 3c. 多通道证据评分（含纯 Python 碎片评分）
scores = score_candidates(candidates, test)
# 3d. 学习型重排
ranked = rank_candidates(scores, ranker)

# 4. 格式化输出
submission = format_submission(ranked)
submission.to_csv('/kaggle/working/submission.csv', index=False)

# 5. 打印验证指标
print(f"MRR@25 on validation: {mrr25:.4f}")

# 7. 验证策略

## 7.1 严格分子不相交验证

分子骨架不相交：训练集、检索库、验证集 Murcko 骨架完全不相交

验证时移除真值：评估每个查询时，从检索库动态移除正确答案

来源排除：若用 enveda-np-examples 作为查询，确保该来源分子不在检索库

报告指标：MRR@25、Top-1、Top-10 召回、Top-25 召回

## 7.2 验证集构建

from rdkit.Chem.Scaffolds import MurckoScaffold

def get_scaffold(smiles):
    mol = Chem.MolFromSmiles(smiles)
    return MurckoScaffold.MurckoScaffoldSmiles(mol=mol) if mol else None

all_scaffolds = [get_scaffold(s) for s in all_smiles]
# 按骨架分割，确保三者不相交
train_mols, val_mols, test_mols = split_by_scaffold(all_scaffolds, ratios=[0.8, 0.1, 0.1])

# 8. 风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| DreaMS 显存不足 | 无法批量推理 | 减小 batch size；使用 float16；RTX 5060 8GB 足够处理 1024 维嵌入 |
| SimMS 与 RTX 5060 兼容性 | 无法使用 GPU 加速 | 备选 CPU 版 cosine similarity；RTX 5060 支持 CUDA 12.x |
| 嵌入向量库过大 | Kaggle Dataset 上传失败 | 使用 float16 压缩；只保留 Top-K 检索所需索引 |
| 重排器训练数据不足 | 泛化差 | 使用数据增强；增加负样本多样性 |
| 化学先验特征无效 | 无提升 | 用严格验证集测 MRR@25；无效则移除 |
| 官方词典不存在 | 计划偏差 | 自建；不依赖未证实资源 |
| Kaggle 超时 | 提交失败 | 提前测试推理时间；目标 < 2 小时 |
| RTX 5060 驱动/CUDA 版本 | 环境配置失败 | 使用 conda 管理 CUDA 版本；参考 PyTorch 官方安装指南 |
| MetFrag 无法运行 | 碎片评分缺失 | 使用 RDKit 自实现纯 Python 碎片评分 |

# 9. 决策规则

1. 检索为主，生成为辅：生成模型降级为完全可选的实验性探索

2. 纯本地开发：所有模型训练和推理在本地完成，无需云端 GPU

3. 严格验证优先：任何改进必须在分子不相交验证集上验证有效

4. 稳定提交优先：确保 Kaggle Notebook 运行 < 9 小时

5. 最终验收以 Kaggle > 0.30 为准

6. 不依赖未证实的"官方词典"：化学先验特征自建并验证

7. 阶段二本地严格验证 MRR@25 < 0.28，暂停所有生成实验，集中优化检索+重排

# 10. 预期成果与验收标准

## 10.1 最终成果

可复现的 Kaggle Notebook，运行 < 9 小时（目标 < 2 小时）

格式正确的 submission.csv

技术报告：外部数据、模型、验证策略

## 10.2 验收标准

| 指标 | 最低可接受 | 目标 | 冲刺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地严格验证 MRR@25 | ≥ 0.25 | ≥ 0.30 | ≥ 0.33 |
| Kaggle MRR@25 | ≥ 0.25 | > 0.30 | 0.33 |
| Kaggle Notebook 运行时间 | < 9h | < 4h | < 2h |
| 提交格式正确性 | 100% | 100% | 100% |

最终验收以 Kaggle MRR@25 > 0.30 为准。

# 11. 给 Agent 的执行指令

1. 从阶段 0 开始，优先确认竞赛 Rules 和 Kaggle 环境

2. 不要假设竞赛官方提供中性丢失/诊断离子词典；若无，自建并验证

3. 不要尝试在 Kaggle 上运行 MetFrag；使用 RDKit 自实现纯 Python 碎片评分

4. 所有模型训练和推理在本地完成，权重上传 Kaggle Dataset

5. Kaggle Notebook 仅推理，总运行时间 < 9 小时

6. 阶段二结束若本地严格验证 MRR@25 < 0.28，暂停生成实验

7. 最终提交前打印 MRR@25，验证 submission.csv 格式

8. 最终目标：Kaggle MRR@25 > 0.30，冲刺 0.33

本 PRD v2.1 为本地轻量级版本，已修正 MetFrag 硬伤、明确 9 小时限制、修正 RTX 5060 算力描述，完全适配 Ultra 7 + RTX 5060 8GB 硬件环境。请 Agent 按阶段执行并持续回报验证指标。